|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Minuta de Acuerdos. | Fecha: 24 de marzo de 2019 |
| Versión:01 |

En Tuxtla Gutiérrez, a 23/03/19, representantes de la empresa desarrolladora de software TecnoSoft en conjunto con la representante de la empresa veterinaria “El gatito feliz”, se reunieron para la toma de acuerdos y requisitos.

Sobre los requisitos del programar a desarrollar.

La representante de veterinaria “El gatito feliz” y la empresa TecnoSoft se pondrá de acuerdo para la realización de un programa, cuyo objetivo es solventar las necesidades presentadas durante la entrevista con la misma.

Acuerdos alcanzados:

* El sistema “El gatito feliz será una aplicación de escritorio”
* El sistema “El gatito feliz será elaborado durante un lapso de 4 meses
* El sistema contará con 8 sprints en su totalidad, los cuales tendrán una duración de 15 días, 100hrs por cada uno.
* Se acordó manejar la importancia de cada sprint en una escala del 1-12, en donde 1 se refiere a una actividad de suma importancia.
* Se definió que para controlar el avance de las actividades se manejarán 3 estados diferentes DO(hecho), TO DO (por hacer) y DOIG(haciendo).

Rocio Crystal Hernández Camacho.

Cliente.

Georgina Andrea Méndez Hernández

Product Owner.

|  |
| --- |
| **II. DIRECCIÓN** |
| <https://github.com/TecnoSoftDeveloment/Evidencia/tree/master/Minuta%20de%20acuerdos> |