|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Product Backlog. | Fecha:\_23/03/19\_ |
| Versión:\_01\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| 1. **DATOS DEL PROYECTO.** |

Encargado: Rodrigo Penagos Ruíz\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Nombre del proyecto: El gatito feliz\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Nombre de la empresa: Veterinaria El Gatito Feliz\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

|  |
| --- |
| 1. **PRODUCT BACKLOG.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estimación | Prioridad | Iteración (Sprint) | Estado | Comentarios |
| AC | Agendar citas |  | 100hrs. | 1 | 1 | DO |  |
| CANC | Cancelar citas |  | 100hrs. | 2 | 2 | DO |  |
| HM | Historial de mascotas |  | 100hrs. | 3 | 3 | DO |  |
| AP | Agregar producto |  | 40hrs. | 4 | 4 | DO |  |
| VC | Visualización de citas |  | 60hrs. | 5 | 4 | DO |  |
| ME | Modificar existencia |  | 100hrs. | 6 | 5 | DO |  |
| AU | Agregar usuarios |  | 44hrs | 7 | 6 | DO |  |
| VIP | Visualización de productos |  | 64hrs. | 8 | 6-7 | DO |  |
| RC | Registro de citas |  | 32hrs. | 9 | 7 | DO |  |
| RH | Registro de hospedaje |  | 50hrs. | 10 | 7 | DO |  |
| VP | Venta de productos |  | 32hrs. | 11 | 7-8 | DO |  |
| CC | Corte de caja |  | 70hrs. | 12 | 8 | DO |  |

|  |
| --- |
| 1. **DIRECCIÓN** |
| <https://github.com/TecnoSoftDeveloment/Evidencia/tree/master/Planeacion%20de%20sprint> |